**Отчет об эффективности реализации Программы комплексного**

 **развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения за 2021 год**

В целях выполнения мероприятий и инвестиционных проектов, для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения в 2021 году реализовано:

1. Электроснабжение:

 - приобретение и замена ламп уличного освещения. Фактически профинансировано – 76,2 тыс. руб., из них – 46,0 тыс.руб. средства областного бюджета и 30,2 тыс. руб. средства местного бюджета

1. Теплоснабжение,

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей не предусматривала мероприятий в 2021 году.

3. Водоснабжение:

- В рамках мероприятия «Актуализация документов территориального планирования» подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения." муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» в 2021 году проведены работы по ремонту сетей водоснабжения. Объем бюджетных ассигнований составил 196,0 тыс. руб., из них – 196,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Ремонт водопровода -164,8 тыс. руб. и исполнение расходных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт МКД - 31,2 тыс. руб.

4. Водоотведение:

- Программа инвестиционных проектов в водоотведении не предусматривала мероприятий в 2021 году. Система централизованной канализации в Александровском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов:

- В рамках мероприятия «Замена и установка дополнительных контейнеров в Александровского сельском поселении» и муниципальной программы «Благоустройство Александровского сельского поселения» выполнены работы по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО в Александровском сельском поселении. Объем бюджетных ассигнований составил 2131,7 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 1366,7 тыс.руб.; областной бюджет – 125,5 тыс.руб.