**Отчет об эффективности реализации Программы комплексного**

 **развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения за 2022 год**

В целях выполнения мероприятий и инвестиционных проектов, для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения в 2022 году реализовано:

1. Электроснабжение:

 - проведена модернизация уличного освещения, установлено 175 светильников, обща сумма проекта 1789,2 тыс. руб. из них – 1431,4 тыс.руб. средства областного бюджета и 357,8 тыс. руб. средства местного бюджета

 - приобретение и замена ламп уличного освещения. Фактически профинансировано – 71,4 тыс. руб., из них – 46,4 тыс.руб. средства областного бюджета и 25,0 тыс. руб. средства местного бюджета

1. Теплоснабжение,

 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей не предусматривала мероприятий в 2022 году.

3. Водоснабжение:

- В рамках мероприятия «Актуализация документов территориального планирования» подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения." муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» в 2022 году проведены работы по ремонту сетей водоснабжения. Объем бюджетных ассигнований составил 692,0 тыс.руб., - средства местного бюджета. Ремонт водопровода -659,6 тыс. руб. и исполнение расходных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт МКД – 32,4 тыс. руб.

4. Водоотведение:

- Программа инвестиционных проектов в водоотведении не предусматривала мероприятий в 2022 году. Система централизованной канализации в Александровском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов:

- В рамках мероприятия «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского посения." муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения»  приобретены таблички для контейнерных площадок  для сбора ТКО. Объем бюджетных ассигнований составил  28,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 24,9 тыс.руб.