СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

115 СЕССИИ

от 02.04.2025 года № 227

с. Александровка

- О проекте решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. №115  «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения, рассмотрев представление межрайонной Россошанской прокуратуры от 18.03.2025г. №2-2-2025, Совет народных депутатов Александровского сельского поселения

РЕШИЛ:

- 1. Принять проект решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. № 115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» согласно приложению.

2. Установить, что поправки по проекту решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. №115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», соответствующие действующему законодательству с точным изложением в письменной форме  жители поселения направляют до 21 апреля 2025 года в Совет народных депутатов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района по адресу: Воронежская область, Россошанский  район,       с. Александровка, ул. Ленина, д. 38, тел: 76-1-25.

3. Поручить комиссии по подготовке проекта  решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. №115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», учесть все замечания и предложения по доработке проекта решения, рассмотреть с приглашением лиц, направивших предложения на своем заседании и внести вопрос о принятии решения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. №115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» на очередной сессии Совета народных депутатов Александровского сельского поселения.

- 4. Назначить проведение публичных слушаний  по проекту решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. №115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030годы» на 21 апреля 2025 года в 14-00 часов в зале заседаний администрации Александровского сельского поселения.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Александровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского сельского поселения от 02.10.2017г. № 115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», утвердив её персональный состав:

1) Максимова Инна Владимировна – глава Александровского сельского поселения;

2) Шевгунов Александр Владимирович– заместитель председателя Совета народных депутатов Александровского сельского поселения;

3) Резникова Анна Леонидовна– депутат Совета народных депутатов Александровского сельского поселения.

6. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципальных правовых актов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Александровского сельского поселения.

| Глава Александровского сельского поселения |  | И.В. Максимова |
| --- | --- | --- |

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГОО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

____сессии

от ________ г. № _____

с.Александровка

- Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения Совет народных депутатов Александровского сельского поселения

РЕШИЛ:

- 1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципальных правовых актов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Александровского сельского поселения.

| Глава Александровского сельского поселения |  | И.В. Максимова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета

народных депутатов Александровского сельского поселения

от  ________г. № ____

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017 -  2030 годы

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-демографическое развитие;

-перспективное строительство;

-состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

-обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

-обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

-развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

-обеспечение условий для управления транспортным спросом;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

-создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

-условия для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период 2017-2030 годы разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- -  постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный план Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

-   Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, в том числе, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на 2017 -  2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области Юридический и почтовый адрес: 396624, Воронежская область, Россошанский район, с.Александровка, ул. Ленина, 38 |
| Разработчик Программы | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области Юридический и почтовый адрес: 396624, Воронежская область, Россошанский район, с.Александровка, ул. Ленина, 38 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2030 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2017 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2030 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; - комплексное строительство тротуаров; - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта; - строительство автодороги до Шекаловского сельского поселения. - Мероприятия по созданию условий для движения лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. Реализация мероприятий позволит повысить качество для передвижения пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности населения. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 20236,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 1335,3 тыс. рублей; 2018 год - 581,3 тыс.рублей; 2019 год - 634,0 тыс.рублей; 2020 год - 634,0 тыс.рублей 2021-2030 17051,8 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году ожидается: -повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; -развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения -обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в структуре пространственной организации

Воронежской области

Александровское сельское поселение расположено в юго-западной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Александровка, расположенное в 30 км от административного центра - г. Россошь и  250 км от административного центра Воронежской области – г.Воронежа.

Территория поселения граничит с пятью сельскими поселениями и одной областью, а именно: на севере граничит с Шекаловским сельским поселением (15,6 км), на северо-востоке – с Лизиновским сельским поселением (7,1 км), на юго-востоке – с Шрамовским сельским поселением (9,2 км), на юге – с Жилинским сельским поселением (9,6 км), на юго-западе – с Кривоносовским сельским поселением (5,9 км), на западе – с Белгородской областью (2,1км).

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 9007,85 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 1 населенный пункт: село Александровка.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета Александровского  сельского поселения от 30 апреля 2014 года №198 «Об изменении границ Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

1.2. Социально-экономическая характеристика Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Численность постоянного населения Александровского сельского поселения на 01.01.2025 года составляет 961 человек. Плотность населения составляет 10,7 чел/км2.

Миграционная активность за последние 5 лет характеризуется миграционной убылью населения. Ежегодно в село прибывает около 5 человек, а убывает  около 20 человек. Наблюдается и естественная убыль населения до 20 человек в год.

В настоящее время в Александровском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста – 101 человек;

- население трудоспособного возраста – 629 человека;

- пенсионного возраста – 231 человека.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Александровском сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Воронежской области и Россошанского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Александровского сельского поселения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Александровском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 14.11.2011 года № 84 (с внесенными изменениями от 10.05.2017года № 91), согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Александровского сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением №90 Совета Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.12.2011 года утверждены правила землепользования и застройки Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района (с внесенными решениями изменениями от 19.12.2014 №227, 09.10.2015 №5, 31.10.2016 №63). Согласно правил землепользования и застройки поселения установлены  градостроительные регламенты;

- решением Совета Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 23.05.2016г. № 52 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района на период  с 2016 по 2030 года;

- постановлением администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района № 14 от 21.03.2013 года утверждена схема теплоснабжения Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года;

- постановлением администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 29.05.2014г. № 44 утверждена схемы водоснабжения и водоотведения  Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района на период до 2024года.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Александровского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с другими муниципальными образованиями и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения составляет 21,5км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится на 15 процентов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура Александровского сельского поселения представлена тремя  дорогами регионального значения  «Воронеж-Луганск»-Лизиновка-Александровка, «Воронеж-Луганск»-Шрамовка-Александровка, «Александровка-Кривоносово», находящимися на балансе ГУ КК «Воронежавтодор». Прочие дороги находятся на балансе Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Транспортная  инфраструктура  Александровского  сельского  поселения  является составляющей  инфраструктуры  Россошанского  района  Воронежской области.

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и пассажиров находится на расстоянии в 40 км (г.Россошь).

Внешние  транспортно-экономические  связи  Александровского  сельского  поселения  с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юг-север и запад-восток.

Особенностью населенного пункта является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта. Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица Ленина, которая является частью автомобильной дороги регионального значения.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог сельского поселения имеет капитальное и низшее покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Александровского сельского поселения сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели существующей улично-дорожной сети Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес начало участка, км/№дома | Адрес конца участка, км/№дома | Протяженность, км | Ширина покрытия, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Александровка | ул. Ленина,1 НТ НУ1ПК0+00.0 | ул.Ленина,7 КУ1 ПК16+00.0 | 1,6 | 5 | Грунтовое |
|  |  | Ленина, 7 НУ2 ПК16+00.0 | Ленина, 17 КУ2 ПК18+70.0 | 0,270 | 4 | Щебеночное |
|  |  | ул.Ленина,17 НУ3 ПК18+70.0 | ул.Ленина,47 КУ3 ПК24+76.0 | 0,606 | 5 | Щебеночное |
|  |  | ул. Ленина,47 НУ4ПК24+76.0 | ул.Ленина,263 КУ4 ПК87+26.0 | 6,25 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. Ленина,8а НУ5ПК87+26.0 | ул.Ленина,111 КУ5ПУ89+66.0 | 0,24 | 5 | Щебеночное |
|  |  | Ул. Ленина, 40 НУ6 ПК89+66.0 | Ул. Ленина, 48 КУ6 ПК90+96.0 | 0,130 | 4 | Щебеночное |
|  |  | ул.Ленина,103 НУ7ПК90+96.0 | ул.Ленина,71 КУ7ПК95+41.0 | 0,445 | 5 | Щебеночное |
|  |  | ул.Ленина,26г НУ8ПК95+41.0 | ул.Ленина,34а КУ8 ПК98+61.0 | 0,32 | 5 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Ленина ПК98+61,0 | ул.Ленина ПК99+57,0 | 0,096 | 6 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Ленина ПК99+57,0 | ул.Ленина ПК99+83,0 | 0,026 | 14 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Ленина ПК99+83,0 | ул.Ленина ПК100+21,0 | 0,038 | 30 | Асфальтобетонное, щебеночное |
|  |  | ул.Ленина, 56 НУ9 ПК100+21.0 | ул.Ленина, 60 КУ9 ПК 103+21.0 | 0,3 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Ленина,82 НУ10 ПК103+21.0 | ул.Ленина,94 КУ10 ПК106+71.0 | 0,35 | 5 | Щебеночное |
|  |  | ул.Ленина,391 НУ11 ПК106+71.0 | ул.Ленина, 401 КТ КУ11 ПК109+11.0 | 0,24 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. К. Маркса, 1 НТ2 ПК0+00.0 | ул. К. Маркса, 53 КУ2ПК 8+36.0 | 0,836 | 5 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. К.Маркса,53 НУ2ПК8+36.0 | ул. К. Маркса, 4б КУ2 ПК9+36.0 | 0,1 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. К.Маркса,75 НУ3ПК9+36.0 | ул. К. Маркса,99 КУ3ПК 21+00.0 | 1,164 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. К Маркса,99 НУ4 ПК 21+00.0 | ул. К. Маркса,101 КУ5 ПК22+00.0 | 0,1 | 5 | Грунтовое |
|  |  | ул.У.Громовой,1 НТ ПК 0+00.0 | ул.У.Громовой,18 ПК 9+70.0 | 0,97 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.У.Громовой,6 НУ2 ПК 9+70.0 | ул.У.Громовой,12 КУ2 ПК13+70.0 | 0,4 | 5 | Грунтовое |
|  |  | ул.У.Громовой,27 НУ3 ПК13+70.0 | ул.У.Громовой,35 КТ КУ3 ПК15+70.0 | 0,2 | 5 | Щебеночное |
|  |  | пер. Заводской, 1НТ ПК0+00.0 | пер. Заводской, 10 КТ ПК3+50 | 0,35 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. Матросова, 1 НТ ПК0+00.0 | ул. Матросова, 25 КТПК5+50.0 | 0,55 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Пушкина, 1 НТ ПК0+00.0 | ул. Пушкина, 47 КТ ПК8+50.0 | 0,85 | 7 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул.Калинина, 1 НТ НУ1ПК0+00.0 | ул. Калинина, 27 КУ1 ПК3+16.0 | 0,316 | 4 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. Калинина, 27 НУ2 ПК3+16.0 | ул. Калинина, 43 КТ КУ2 ПК6+76.0 | 0,360 | 4 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. Гагарина, 1 НТ НУ1ПК0+00 | ул. Гагарина, 11 КУ1 ПК3+74.0 | 0,374 | 5 | Асфальтобетонное |
|  |  | ул. Гагарина, 11 НУ2 ПК3+74.0 | ул. Гагарина, 21 КТ КУ2 ПК5+49.0 | 0,175 | 5 | Щебеночное |
|  |  | ул. Заозерная,1 НТ ПК0+ 00.0 | ул. Заозерная, 23 КТ ПК 8+50.0 | 0,850 | 5 | Грунтовое |
|  |  | ул. Титова, 1 | Титова, 19 |  |  | Региональная |
|  |  | ул. Титова,19 НТ ПК 0+00.0 | ул.Титова, 21 КТ ПК2+00.0 | 0,2 | 5 | Грунтовое |
|  |  | ул. Ленина, 119 НТ НУ1 ПК0+00.0 | пер. Западный 1 КУ1 ПК2+13.0 | 0,213 | 5 | Щебеночное |
|  |  | пер. Западный 1 НУ2 ПК2+13.0 | пер. Западный1а КУ2 ПК10+43.0 | 0,830 | 5 | Грунтовое |
|  |  | Пер. Западный ,1 НУ3 ПК10+43.0 | Пер. Западный ,7 КТ КУ3 ПК12+50.0 | 0,207 | 4 | Щебеночное |
|  |  | ул. Дальняя, 1 НТ ПК0+00.0 | ул. Дальняя, 19 КТ ПК 15+49.0 | 1,549 | 5 | Грунтовое |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Александровского сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта села Александровка являются ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Матросова, ул.Титова, т.е. те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 100 до 2000 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Улично-дорожная сеть Александровского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы и нет  затруднений при парковке, что не приводит к  увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются     автомобильные  дороги  общего  пользования.   В настоящее  время  автомобильные  дороги  общего пользования в границах поселения  оставляют желать лучшего.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Александровском  сельском  поселении  составляет  21,505  км,  в  том  числе  с  твердым покрытием 15,976 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете  Александровского  сельского  поселения  эксплуатационное  состояние значительной  части  улиц  поселения  по  отдельным  параметрам  перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности  граждан  (в  среднем  по  10%  в  год).  На  01.01.2017 года  количество грузовых автомобилей составляет 35, легковых – 400.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Так как через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Воронеж-Луганск», то  жители поселения могут перемещаться по любым автотранспортным маршрутам (в районный центр – г.Россошь, г.Луганск, г.Воронеж).

Автотранспортные предприятия на территории Александровского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее – ПДД) по дорогам общего пользования.

## Движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности осуществляться по тротуарам и пешеходным дорожкам, по правому краю проезжей части дороги, при соблюдении требований ПДД.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт наиболее активно наблюдается по улице Ленина и ул.К.Маркса, что объясняется расположенностью производственных отделений и объектов на данных улицах.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Александровского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2т, а также от 2 до 8 т.

На территории поселения расположены участки дорожных служб:

- ООО Россошанское ДРСУ№ 1» - ответственный за содержание участка автомобильной дороги регионального значения «Воронеж-Луганск» (ул.Ленина, ул.К.Маркса, ул.Титова).

Данная дорожная служба регулярно проводят работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противогололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Александровского сельского поселения.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования  с  созданием  эффективного  механизма  регулирования  транспортной  деятельности  под надзором федеральных исполнительных органов и  органов местного самоуправления,  различных  общественных объединений.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и  экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной  перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т.  д.  Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения  Александровского  сельского поселения и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный  транспорт  и  инфраструктура  автотранспортного  комплекса относится  к  главным  источникам  загрязнения  окружающей  среды.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества,  более  агрессивные.  На  прилегающих  территориях  к  автомобильным дорогам  вода,  почва  и  растительность  является  носителями  ряда  канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  Александровского  сельского поселения  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Воронежской области и муниципальных программ муниципального образования Россошанский муниципальный район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Александровского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

На основании соглашения № 2  о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного  значения от органов местного самоуправления  Россошанского муниципального района органам местного самоуправления  администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района переданы полномочия по решению вопросов местного значения

- осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение безопасности функционирования парковок (парковочныхмест, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,  организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использовании автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  внутрипоселковых автомобильных  дорог  общего  пользования  Александровского  сельского  поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация  комплекса  программных  мероприятий  сопряжена со  следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в  снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;

-риск  превышения  фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,  ремонта  и  содержания  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и  капитальному  ремонту     автомобильных  дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Александровского сельского поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Воронежской области  об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным решением Совета Александровского сельского поселения от 25.11.2013г.  № 177 «О создании муниципального дорожного фонда Александровского сельского поселения».

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 1100 человека.

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного экономического развития.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 400 | 405 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  района поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Автомобильный  транспорт  –  важнейшая  составная  часть  инфраструктуры Александровского  сельского  поселения,  удовлетворяющая  потребностям  всех  отраслей экономики  и  населения  в  перевозках  грузов  и  пассажиров,  перемещающая различные  виды  продукции  между  производителями  и  потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Автодороги  с  асфальтобетонным  покрытием  находятся  в  удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Межремонтные  сроки  эксплуатации  мостов  составляют  30-35  лет.  После указанного  срока  в  сооружении  начинают  развиваться  необратимые  дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.

Незначительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения,  а  также  приводит  к  повышенному  износу  транспортных  средств  и дополнительному расходу топлива.

Отставание  развития  дорожной  сети  сдерживает  социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами сельского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция  роста  перевозок  к  объёмам  финансирования  дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили  неудовлетворительные  дорожные  условия.  Ежегодно  растет  количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери  от  дорожно-транспортных  происшествий,  связанные  с  гибелью  и ранениями  людей,  с  повреждением  автомобильного  транспорта,  влекут  за  собой расходы  бюджетной  системы  на  медицинское  обслуживание,  административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2030 г. для Александровского сельского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Александровском сельском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами  транспортной  инфраструктуры  в  области  снижения  вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-  сокращение  вредного  воздействия  транспорта  на  здоровье  человека  за  счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для  снижения  вредного  воздействия  транспорта  на  окружающую  среду  и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье  человека  за  счет  применения  экологически  безопасных  видов транспортных средств;

-  стимулировать  использование  транспортных  средств,  работающих  на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для  снижения  негативного  воздействия  транспортно-дорожного  комплекса  на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация  указанных  мер  будет  осуществляться  на  основе  повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной  задачей  в  этой  области  является  сокращение  объемов  выбросов автотранспортных  средств, количества отходов  при строительстве,  реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для  снижения  вредного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окружающую среду необходимо:

-  обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  Александровского сельского поселения  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств.

Отсюда  вытекают  новые  требования  к  транспортной  системе,  а  именно, переход  от  преимущественно  экстенсивной  к  интенсивной  модели  развития.  Это, прежде  всего,  предполагает  более  эффективное  производительное  качественное использование  имеющегося  потенциала  и,  в  частности,  переход  к  более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Генеральным планом Александровского сельского поселения предусмотрены следующие изменения в транспортной сети поселения

- Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием в с. Александровка.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Генеральным планом Александровского сельского поселения предусмотрены следующие изменения в транспортной сети поселения:

- Установка остановочного павильона на месте остановки «по требованию» в с. Александровка.

- Установка остановочных павильонов на местах остановок школьного автобуса.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Оборудование общественно-деловых зон стоянками автотранспорта.

- Устройство асфальтового покрытия на территории планируемого рынка – 300 м2.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2020г.):

- Строительство автодороги с асфальтовым покрытием до Шекаловского сельского поселения (1,8 км);

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Россошанского района и органов государственной власти Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

  - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2025-2030 гг;

  - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2026 гг;

  - строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием до Шекаловского сельского поселения – до 2030 г;

  - комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров – 2020-2030 гг;

  - капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2018-2030 гг;

  - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2030 гг;

  - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-2030 гг;

  - создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2030 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования Россошанский,  бюджета Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 20236,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   1335,30 тыс. рублей;

2018 год -    581,3 тыс.рублей;

2019 год -    634,0 тыс.рублей;

2020 год -   634,0 тыс.рублей

2021-2030 годы -    17051,80 тыс.рублей

|  | всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17051,80 |  |  |  |
|  |  | 10862,5 | 1627,7 | 4561,6 |
| 2021 | 2108,7 | 1899,8 | 0 | 208,9 |
| 2022 | 2157,6 | 1078,8 | 936,8 | 142,0 |
| 2023 | 2624,9 | 1697,9 | 690,9 | 236,1 |
| 2424 | 6683,2 | 6186,0 |  | 497,2 |
| 2025 | 431,0 |  |  | 431,0 |
| 2026 | 443,0 |  |  | 443,0 |
| 2027 | 561,0 |  |  | 561,0 |
| 2028 | 617,0 |  |  | 617,0 |
| 2029 | 678,8 |  |  | 678,8 |
| 2030 | 746,6 |  |  | 746,6 |

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2016-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Александровского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |  |  |  |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация Александровского сельского поселения |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 308,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 308,0 |  |  |  |
| 11.1.3. | Строительство автодороги с асфальтовым покрытием до Шекаловского сельского поселения |  | 2016 |  |  |  |  |  | Строительство 9,8км автомобильной дороги | администрация Россошанского муниципального района |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. | Комплексное строительство тротуаров |  | 2017 |  |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение гос.экспертизы Строительство 6,1 км дорог местного значения | администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 |  |  |  | 1335,3 |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района |
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 581,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 324,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 324,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 20236,4 | 10862,5 | 1627,7 | 4561,6 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20236,4 | 10862,5 | 1627,7 | 7126,2 |  |  |  |
| 11.2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Размещение дорожных Установка знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2016 |  |  |  |  |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11.3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Установка остановочного павильона на месте остановки «по требованию», остановочных павильонов на местах остановок школьного автобуса в с.Александровка |  | 2016 |  |  |  |  |  | создание комфортных условий для граждан | администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 1335,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 581,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 634,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 634,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 20236,4 | 10862,5 | 1627,7 | 4561,6 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20236,4 | 10862,5 | 1627,7 | 7746,2 |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Александровского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Александровского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Александровского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Александровского сельского поселения.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения на период 2016-2030 годов приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Территория Александровского сельского поселения

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | км |  |  |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4.3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. |  |  |  |  |  | 25.7 |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 961 | 900 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 58,4 | 64,5 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 58,4 | 64,5 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 221 | 350 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 0 | 0 |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 0 | 0 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Александровского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.