Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении»

на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
|  |  |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ) |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ) |  | 50 | 50 | 100 |  |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ) |  | 0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Освоение бюджетных средств, предоставляемых в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг |  | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Александровского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Александровского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2021 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 9140503300000000 | 281,3 | 0,00 | 90,1 | 191,2 | 277,5 | 0,00 | 90,1 | 187,4 | 99,9 |  | 100 | 98,0 |
| администрация Александровского сельского поселения |  | 281,3 | 0,00 | 90,1 | 191,2 | 277,5 | 0,00 | 90,1 | 187,4 | 99,9 |  | 100 | 98,0 |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, и воды | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| администрация Александровского сельского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Создание благоприятных условий проживания населения на территории поселения. Улучшение состояния уличного освещения поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 91405033000200000 | 281,3 | 0,00 | 90,1 | 191,7 | 277,5 | 0,00 | 90,1 | 187,4 | 99,9 |  | 100 | 98,0 |
| администрация Александровского сельского поселения |  | 281,3 | 0,00 | 90,1 | 191,7 | 277,5 | 0,00 | 90,1 | 187,4 | 99,9 |  | 100 | 98,0 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы наружного освещения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении | | всего, в том числе: | 281,3 | 277,5 | | 277,5 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 90,1 | 90,1 | | 90,1 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 191,2 | 187,4 | | 187,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | | всего, в том числе: | 281,3 | 277,5 | | 277,5 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 90,1 | 90,1 | | 90,1 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 191,2 | 187,4 | | 187,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы наружного освещения | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Александровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Глава Александровского  сельского поселения | |  | | | | И.В. Максимова | |